Затверджено

розпорядження голови районної державної адміністрації

від 5 квітня 2011 року № 164

Заходи

по благоустрою території Володимир-Волинського району на 2011 рік

| № п/п | Заходи, які необхідно виконати | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити заходи по благоустрою в межах адміністративних територій | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | До 10 квітня 2011 року |
| 2. | Проведення у 2011 році весняної толоки з озеленення та благоустрою населених пунктів району | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | Квітень-травень 2011 року |
| 3. | Організувати проведення роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та серед населення, спрямованої на поширення екологічних знань | Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської та сільських рад | Постійно |
| 4. | Організувати роботи по впорядкуванню в’їзних знаків населених пунктів, межових, дорожніх та інших знаків інформаційного характеру | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, філії «Володимир-Волинська дорожньо-експлуатаційна дільниця» та «Володимир-Волинський автодор» | До 10 травня 2011 року |
| 5. | Впорядкувати відповідно до санітарно-гігієнічних вимог відведені земельні ділянки під звалища твердих побутових відходів | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | До 10 травня 2011 року |
| 6. | Ліквідувати несанкціоновані звалища твердих побутових відходів на підпорядкованих територіях | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | Постійно |
| 7. | Забезпечити впорядкування кладовищ, могил, інших місць захоронень та прилеглих до них територій | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | Постійно |
| 8. | Відремонтувати фасади будинків і споруд, огорожі, провести санітарну підрізку (рубку ) дерев, кущів тощо на закріплених та прилеглих територіях, у скверах, біля пам’ятних знаків, провести омолодження скверів | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, будинко-власники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | Постійно |
| 9. | Проводити прибирання тротуарів, обочин та проїжджої частини вулиць, провулків навпроти своїх територій і земельних ділянок | Керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, будинковласники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | Постійно |
| 10. | Провести посадку дерев та кущів | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, будинко-власники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | До 1 травня 2011 року та з 1 по 30 жовтня 2011 року |
| 11. | Провести грейдерування та підсипку доріг, вулиць | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, філія «Володимир-Волинський автодор» | До 1 травня 2011 року |
| 12. | Упорядкувати гідрологічний заказник місцевого значення «Луга» | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | До 20 травня 2011 року |
| 13. | Прибрати прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків, огородити майданчики під контейнери для зберігання сміття | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | До 20 травня 2011 року |
| 14. | Впорядкувати території виробничих та сільськогосподарських підприємств | Керівники підприємств, установ та організацій | До 20 травня 2011 року |
| 15. | Провести прибирання прилеглих територій біля шкіл, дитячих садочків, упорядкування газонів, квітників, ремонт та фарбування огорожі, малих архітектурних форм | Відділ освіти райдержадміністрації | До 30 травня 2011 року |
| 16. | Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах акції „Посади дерево і збережи його”. | Відділ освіти райдержадміністрації | До 30 травня 2011 року |
| 17. | Привести в порядок фасади будівель, спортивні, географічні та ігрові майданчики | Відділ освіти райдержадміністрації | До 30 травня 2011 року |
| 18. | Проводити роз’яснювальну роботу про необхідність охорони природи серед школярів та учнівської молоді, залучивши засоби масової інформації | Відділ освіти райдержадміністрації | Постійно |
| 19. | Активізувати діяльність «зелених» патрулів екологічних постів в загальноосвітніх закладах району | Відділ освіти райдержадміністрації | Постійно |
| 20. | Організовувати проведення бесід, конкурсів, свят, конференцій, виступів екологічних агітбригад з учнями загальноосвітніх шкіл | Відділ освіти райдержадміністрації | До 30 травня 2011року |
| 21. | Провести благоустрій лісопаркової частини лісів зеленої зони | ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» | До 30 травня 2011 року |
| 22. | Провести ремонт і підготовку до літнього періоду рекреаційний пункт “Лелеки” (Ішівське лісництво) | ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» | До 30 травня 2011 року |
| 23. | Провести підрізку зелених насаджень, ремонт та фарбування фасадів приміщень на територіях залізничних станцій. Впорядкувати прилеглі території та утримувати в належному стані . | Ковельська дистанція цивільних споруд | До 30 травня 2011року |