Таблиця 2

Об”єкти комунального будівництва різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об”акта, місце будівництва | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошто- рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкла- день на 01.01.04 (тис.грн.) | Рівень будівель- ної готовності (%) | Залишок кошторисної вартості на 01.01.04 (тис.грн.) | Джерела фінансування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровід с. Турівка | км | 1,4 | 1995 | 336* | 149* | 44,3 | 187* | кошти с/г підприємства | продовжити будівництво |
| 2 | Газопровід с. Зимне-Фалемичі | км | 3 | 1995 | 123* | 37* | 30,1 | 86* | кошти с/г підприємства | продовжити будівництво |

* Проектно-кошторисна документація в нові ціни не перерахована.